Relatório das lições aprendidas de cada iteração: o que funcionou, o que não funcionou e o que deve ser melhorado na próxima iteração

1. Período da iteração (05/08/2019 – 19/08/2019)
2. Atividades planejada

**Criação das Histórias** – Mateus Bueno, Cesar Felipe e Gabriel Strack

**Criação do protótipo** – Rennan Josnei, Gabriel Strack e Lucas Hubie

**Reunião para definir o escopo do projeto** – Cesar Felipe, Gabriel Strack, Lucas Hubie, Mateus Bueno e Rennan Josnei

**Criação do projeto no GitHub** – Lucas Hubie

**Agenda de Reuniões com Cliente** – Cesar Felipe

1. Atividades realizadas

**Criação das Histórias** – Mateus Bueno, Cesar Felipe e Gabriel Strack

**Criação do protótipo** – Rennan Josnei, Gabriel Strack e Lucas Hubie

**Reunião para definir o escopo do projeto** – Cesar Felipe, Gabriel Strack, Lucas Hubie, Mateus Bueno e Rennan Josnei

**Criação do projeto no GitHub** – Cesar Felipe e Lucas Hubie

1. Atividades não realizadas

**Agenda de Reuniões com Cliente** – Lucas Hubie (Cliente não estava presente)

1. Atividades da próxima iteração

**Inicio do Desenvolvimento** – Mateus Bueno e Cesar Felipe

**Criação de testes** – Rennan Josnei e Gabriel Strack

**Desenvolvimento das primeiras histórias de Usuário** – Lucas Hubie

1. Lições aprendidas

**Criação de projetos no GitHub**

**Trabalho em equipe**

**Delegação de funções**