Relatório das lições aprendidas de cada iteração: o que funcionou, o que não funcionou e o que deve ser melhorado na próxima iteração

1. Período da iteração (02/09/2019 – 09/09/2019)
2. Atividades planejada

**Inicio do Desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Criação de Testes**– Rennan Josnei, Gabriel Strack e Mateus Bueno

**Desenvolvimento das primeiras histórias de usuário** – Lucas Hubie

**Primeiro Deploy** – Gabriel Strack, Mateus Bueno, Lucas Hubie

1. Atividades realizadas

**Inicio do Desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Desenvolvimento das primeiras histórias de usuário** – Lucas Hubie, Rennan Josnei, Gabriel Strack e Mateus Bueno

1. Atividades não realizadas

**Criação de Testes** – Rennan Josnei, Gabriel Strack e Mateus Bueno

**Primeiro Deploy** – Gabriel Strack, Mateus Bueno, Lucas Hubie

1. Atividades da próxima iteração

**Desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Criação de testes** – Rennan Josnei, Gabriel Strack , Mateus Bueno e Lucas Hubie

1. Lições aprendidas

**Conceitos de deploy**

**Trabalho em equipe**