Relatório das lições aprendidas de cada iteração: o que funcionou, o que não funcionou e o que deve ser melhorado na próxima iteração

1. Período da iteração (16/09/2019 – 23/09/2019)
2. Atividades planejada

**Continuação do desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Criação de testes**– Lucas Hubie

1. Atividades realizadas

**Criação de testes**– Lucas Hubie

**Continuação do desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Desenvolvimento da Interface** – Mateus Bueno

1. Atividades não realizadas

**Deploy**

1. Atividades da próxima iteração

**Continuação do desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Criação de testes** – Lucas Hubie

**Modelo de dados** – Mateus Bueno, Rennan Josnei e Gabriel Strack

1. Lições aprendidas

**Trabalho em equipe**