Relatório das lições aprendidas de cada iteração: o que funcionou, o que não funcionou e o que deve ser melhorado na próxima iteração

1. Período da iteração (30/09/2019 – 21/10/2019)
2. Atividades planejadas

**Continuação do desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Reformulação de testes**– Lucas Hubie

**Escolha da ferramenta de organização** – Gabriel Strack

**Definição estrutura** – Rennan

**Escolha opções de segurança de informações –** César

**Interface –** Mateus Bueno

1. Atividades realizadas

**Continuação do desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Definição estrutura** – Rennan

1. Atividades não realizadas

**Reformulação de testes**– Lucas Hubie

**Interface –** Mateus Bueno

**Escolha opções de segurança de informações –** César

**Escolha da ferramenta de organização** – Gabriel Strack

1. Atividades da próxima iteração

**Continuação do desenvolvimento** – Cesar Felipe

**Criação de testes** – Lucas Hubie

**Modelo de dados** - Rennan Josnei e Gabriel Strack

**Interface** – Mateus Bueno

1. Lições aprendidas

Deploy com a utilização do Heroku e utilização do travis ci para deploy automático e criação de cloud utilizando o Atlas (Servidor do Mongo) para gerenciamento do banco de dados e controle da aplicação.

Desenvolvido classes que serão utilizadas com o front-end e realizada a ligação da aplicação com o cloud para utilização no back-end